|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан РеспубликаҺыБакалы районымуниципаль районыныңТоктагол ауыл советыауыл биләмәһе Хакимиәте452655, Токтагол ауылыЙэштэр урамы, 9, тел. 2-98-36https://taktagul.rue-mail: Taktagul2008@yandex.ru | Описание: D:\Мои документы\фотограф\gerb.jpg | Республика БашкортостанАдминистрация сельского поселенияТактагуловский сельсоветмуниципального районаБакалинский район452655, с. Тактагуловоул. Молодежная, 9, тел. 2-98-36https://taktagul.rue-mail: Taktagul2008@yandex.ru |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ҠАРАР** |  | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

«19» февраль 2021 й**. № 9** «19» февраля 2021 г.

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству населенных пунктов Тактагуловского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2021 г.**

 В целях наведения чистоты и порядка на территории Тактагуловского сельского поселения, улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, повышения архитектурного облика населенных пунктов в соответствии с решением Совета сельского поселения Тактагуловский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан от 18.06.2019 года № 151 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Тактагуловский сельсовет муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1**.**Утвердить план мероприятий по благоустройству населенных пунктов Тактагуловского сельского поселениямуниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан на 2021 г. (приложение №1).

2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Разместить на официальном сайте Тактагуловского сельского поселения муниципального района Бакалинский район Республики Башкортостан в сети Интернет по адресу –<http://Taktagul.ru/>

Глава Администрации

сельского поселения Тактагуловский

сельсовет муниципального района

Бакалинский район

Республики Башкортостан Л.М. Ахунова

Приложение № 1

к постановлению главы Администрации

сельского поселения

Тактагуловский сельсовет

МР Бакалинский район РБ

от «19» февраля 2021 года № 9

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству населенных пунктов Тактагуловского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование предприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Примеча-ние** |
| **1. Очистка территории дорог местного значения от снега, устранение скользкости (заключение договоров**) | 01.01.2021-до надобности | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **2. Проведение двухмесячника весенней санитарной очистки и озеленению населенных пунктов сельского поселения:** | 15.04.2021-15.06.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.1. Очистка от мусора дворовых территорий, тротуаров, газонов, гражданских захоронений, огородов | 15.04.2021-15.06.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.2. Очистка от мусора собственных территорий организаций и учреждений, а также прилегающих территорий, выполнение работ по уборке производственных баз, складских помещений и домовладений.  | 15.04.2021-15.06.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, |  |
| 2.3. Приведение в порядок мусорных контейнеров, в т. ч. закупка контейнеров;  | 15.04.2021-15.06.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| 2.4. Благоустройство площадок для размещения мусорных контейнеров, бетонирование;  | 15.04.2021-15.06.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| 2.5. Ремонт и покраска заборов, ворот, ограждений, обновление вывесок | 15.05.2021-15.06.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.6. Благоустройство дворовых территорий: создание палисадников;  | 15.05.2021-15.06.2021 | руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.7. Благоустройство воинских захоронений:очистка от мусора, проведение ремонтно-восстановительных работ, побелка, покраска, скашивание травы, посадка насаждений и их содержание | до 09.05.2021(скашивание по мере необходимости) | Администрация Тактагуловского сельского поселения, руководители организаций и предприятий, граждане |  |
| 2.8. Ремонт памятников в с. Тактагулово и д. Гурдыбашево | до 09.05.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **3. Благоустройство пожарных водоемов и пожарных гидрантов**  | до 15.06.2021 | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| 3.1. Очистка от мусора, углубление, оборудование площадок для разворота пожарной техники | апрель-июнь | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| 3.2. Установка знаков | по мере необходимости | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **4. Приведение в надлежащее состояние предприятий общественного питания, объектов торговли и прилегающей к ним территории:** **- ремонт (покраска, восстановление) фасадов, вывесок, входных дверей в здания;** **- уборка и вывоз мусора с прилегающих территорий;** **- очистка стен и витрин от расклеенных объявлений.**  | июнь-июль | Организации общественного питания и торговли: ПО «Бакалы»;  |  |
| **5. Организация работ по ремонту дорог по поселению:** |  | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| 5.1. Грейдирование дорог | июнь-июль | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| 5.2. Ямочный ремонт дорог(после проведения весеннего осмотра) | май-октябрь | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **6. Заключение гражданско-правовых договоров по уборке территории сельского поселения, скашиванию травы** | май-октябрь | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| 6.1 Привлечение граждан к общественным работам по благоустройству. | В течение года | Администрация Тактагуловского сельского поселения, руководители организаций и предприятий |  |
| **7. Организация спиливания опасных деревьев в населенных пунктах поселения**  | январь-декабрь | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **8.Уничтожение конопли** | июнь- август | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **9. Благоустройство родника в с. Тактагулово, д. Гурдыбашево** | май-октябрь | Администрация Тактагуловского сельского поселения  |  |
| **10.Отлов безнадзорных животных** | Постоянно (по мере необходимости) | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **11. Ремонт уличного освещения** | январь-декабрь | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **12. Выявление бесхозяйно содержащегося имущества (здания, строения, жилые дома, дороги, сети), принятие мер по приведению в надлежаще состояние** | январь-декабрь | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **13. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства и озеленения населенных пунктов** | постоянно | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |
| **14. Выявление административных правонарушений правил организации благоустройства и озеленения территории, правил организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора**  | постоянно | Администрация Тактагуловского сельского поселения |  |